# 芜湖经开区智能网联汽车及零部件产业园建设工程-厂前明渠项目及厂前区景观绿化工程

# 竞争谈判文件

# 项目编号：AHCX2023YL035

# 采购人：芜湖城市园林集团有限公司

# 代理机构：安徽城讯工程造价咨询有限公司

目  录

第一章 竞争谈判公告

第二章 供应商须知

第三章 采购需求

第四章 工程量清单

第五章 响应文件格式

第一章 竞争谈判公告

一、项目基本情况

1、项目编号：AHCX2023YL035

2、项目名称：芜湖经开区智能网联汽车及零部件产业园建设工程-厂前明渠项目及厂前区景观绿化工程

3、招标内容：详见工程量清单报价表。

# 4、最高限价：￥3265800元，含9%税金（报价不得高于最高限价，其中含暂列金10万，暂列金不含税）。

# 5、质量标准：工程质量达到合格标准。

# 6、工期要求：按照合同约定。

二、申请人资格要求

# 1、申请人须为芜湖城市园林集团有限公司入库供应商且已缴纳入库风险金。

# 2、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，须具有独立法人资格，且营业执照经营范围有绿化养护、施工相关内容。

# 3、项目负责人资格：投标人拟任的项目负责人须具备市政公用工程专业二级及以上注册建造师执业资格且具备有效的安全生产B类证书或具备园林或绿化相关专业中级及以上职称。

# 4、本项目不接受联合体投标。

三、竞争谈判文件的获取

1、时间：2023年08月25日至2023年08月29日15：00

2、地点：芜湖市镜湖区九华中路205号副楼一楼（城讯公司）。

3、方式：在芜湖城市园林集团有限公司官网（www.whcsyl.com）和安徽城讯工程造价咨询有限公司官网（www.ahchengxun.cn）自行下载竞争谈判文件。

四、响应文件提交

截止时间：2023年08月29日15：00

地点：芜湖市镜湖区九华中路205号副楼一楼（城讯公司）

五、开启

时间：同响应文件提交截止时间

地点：同响应文件提交地点

六、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1、采购人信息

名 称：芜湖城市园林集团有限公司

地 址：安徽省芜湖市九华中路205号

联系方式：王工  13305530503

2、采购代理机构信息

名 称：安徽城讯工程造价咨询有限公司

地 址：芜湖市镜湖区九华中路205号副楼一楼

联系方式：周国平18356206721

七、代理服务费：中标供应商领取中标通知书时，应向采购代理机构缴纳代理服务费。

开户名称：安徽城讯工程造价咨询有限公司

开户银行：徽商银行芜湖环城路支行

账号：2250 0789 6801 0000 02

本项目代理服务费金额：代理服务费按差额累进法计算（工程类项目低于4000元的按4000元支付，工程类项目代理服务费最高不超过10万元，超过10万元的按10万元支付）：

若中标价＜100万元：代理服务费=[中标价×0.5%]*0.5。

八、投标保证金

1、园林集团入库供应商且已缴纳入库风险金,无需缴纳投标保证金。（如中标后无正当理由拒签合同或未按招标文件规定提交履约保证金的，将从中标人入库风险金中按本项目投标保证金金额等额扣除）。

有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

(1)中标候选人无正当理由放弃中标项目资格的；

(2)中标人无正当理由拒签合同或未按招标文件规定提交履约保证金；

(3)投标人存在弄虚作假行为的。

2、投标保证金金额：人民币（大写）/整（小写￥/元）。

3、投标保证金的到账截止时间为投标截止时间。

4、投标保证金账户信息：

开户名称：安徽城讯工程造价咨询有限公司

开户银行：徽商银行芜湖环城路支行

账号：2250 0789 6801 0000 02

九、履约保证金：

1、履约保证金的形式：银行转账。

2、履约保证金的金额：中标金额的3%。

3、中标人在接到中标通知书后7天内，向采购人提交履约保证金。采购人收到履约保证金后，退还中标人的投标保证金。

4、履约保证金账户

开户名称：芜湖城市园林集团有限公司

开户银行：中国银行芜湖弋江支行

账号：1782 3978 6038

采购人：芜湖城市园林集团有限公司

代理机构：安徽城讯工程造价咨询有限公司

2023年08月25日

第二章 供应商须知

一、响应文件份数和签署

1、提供响应文件贰份(一份标明为“正本”，其余标明为“副本”),装袋密封递交。正本与副本不一致时，以“正本”为准。

2、响应文件正本和所有副本均需书写清晰。

3、响应文件内容均须加盖供应商公章。

4、供应商编制和提交响应文件所需费用自理。

二、响应文件的评价、比较和成交

1、评审委员会审查供应商的响应文件是否在实质上响应了采购文件的要求，审查不合格的响应文件不再进行后续一对一谈判。

2、评审委员会对有效响应供应商采取一轮式一对一谈判，供应商二次报价（最终报价）不得高于上一轮报价（一次报价）。成交原则为符合采购需求且报价最低。

3、响应供应商不足3家或经评审后有效响应供应商不足2家时，宣布流标。经评审后，有效响应供应商大于等于3家时，则与有效响应供应商报价最低的前三名进行谈判；有效响应供应商只有2家时，则与2家进行谈判。

4、评审委员会认为各投标报价均较高时，可以否决全部投标。

第三章   采购需求

一、付款方式

1、本项目无工程预付款。

2、付款前，乙方需向甲方开具税率9%的增值税专票，甲方收到发票后安排付款。若乙方未开具发票的，甲方有权拒绝付款且不承担违约责任。

3、工作量根据监理（业主）确认的工程量据实核算，如有图纸或清单范围外的工作量依据特别说明第一条相关要求结算。

4、苗木规格满足设计要求验收标准。

二、申请人资格要求

1、申请人须为芜湖城市园林集团有限公司入库供应商且已缴纳入库风险金。

2、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，须具有独立法人资格，且营业执照经营范围有绿化养护、施工相关内容。

3、项目负责人资格：投标人拟任的项目负责人须具备市政公用工程专业二级及以上注册建造师执业资格且具备有效的安全生产B类证书或具备园林或绿化相关专业中级及以上职称。

三、其他要求

1、工期要求：暂定30个日历天。

2、本绿化项目为芜湖经开区智能网联汽车及零部件产业园建设工程--厂前区景观绿化工程及厂前明渠项目绿化工程，绿化工程施工进度必需满足业主开园、庆典等相关时间节点要求，投标人应充分考虑。

特别说明

# 一、关于投标报价

1、关于工程量结算

（1）项目清单工程量为暂定量，按实结算。

（2）招标人有权对工程量进行增减，投标人不得有异议，同时须自行考虑和承担由此造成的不平衡报价风险。

2、关于结算原则

本项目结算价款=经审计的结算价款X折扣系数1；

折扣系数1=(最终报价-暂列金额)/(一次投标报价-暂列金额)。

注:本项目工程款最终结清前支付的所有进度款同步乘以折扣系数1。

3、关于费用组成

本项目报价采用全费用综合单价，报价包含但不限于：人工费、材料费、机械费、工程设备费、措施费（包含但不限于：大型机械进出场费、二次搬运费、安全文明措施费、项目现场及周边管线和设施保护费、成品保护费等）、存活期养护费、反季节施工及赶工费、工程资料费、相关部门及其他事项协调费、专家论证费（如有）、规费、管理费、利润和税金等一切费用，定价后不因市场价格波动及其他原因做任何调整（另有约定的除外）。

4、投标须知

（1）投标人报价前应仔细研读招标人提供的施工图纸、工程量清单及招标文件等相关资料，并自行组织现场踏勘，根据现场实际报价。

（2）关于成品（半成品）保护：

成品保护应遵循“谁施工、谁保护”的原则，中标人对已完工或未完工（半成品）工程的保护负有保护责任，须移交前（养护期结束之前）做好保护措施，相关费用均包含在投标报价中，不再另行支付。

- 关于反季节、雨季及夜间施工：

反季节、雨季及夜间施工可能存在降低苗木成活率风险，需投标人综合考虑并包含在投标报价中，在结算中不再另行计取。

- 中标人进场后，不得以不熟悉现场、交叉施工影响工作效率、苗木品种规格难以采购、市场价格波动、高温天气影响成活率或以图纸、工程量清单、招标文件等相关条款不完整、不合理等为由，提出改变质量标准、延长施工工期、增加工程造价、变更付款方式、变更苗木规格等要求。

# 二、施工过程管理

中标人在签订合同前3天内提供项目部管理人员名单、苗木采购计划表、工期计划表、质量保证措施及安全文明措施给招标人审核。施工过程中，中标人在履行以下义务时，所发生的费用均包含在投标报价中，不再增补任何费用（另有约定的除外）。

1、施工过程管理：

（1）本绿化工程包括绿化用地整理、局部地形堆坡、景石摆放、汀步铺设、苗木种植、绿化养护等，绿化养护期为1年。

（2）中标人有责任核对由招标人提供的所有图纸和文件以及经招标人/设计单位审批的施工图、大样图等，发现任何不一致或与现场冲突的地方，应立即以书面形式将此类差异报告给招标人并请求澄清。

（3）中标人应提前做好管理人员、施工班组及机械设备的进场准备，按项目开工令要求有序组织进场，逾期未进场的对中标人处以1000元/天的罚款，逾期超过5天的，视同中标人无正当理由不履约，招标人有权单方解除合同，并扣除履约保证金。

（4）本工程所有苗木规格树形严格按照招标文件、图纸要求验收，中标人不得以任何理由擅自更改所需苗木规格。如进场苗木未经招标人及监理验收，致使苗木清退出场所造成的一切费用由中标人承担。

（5）中标人应认真按照标准、规范和设计图纸要求以及招标人代表依据合同发出的指令施工，随时接受招标人现场管理人员的抽验检查。中标人种植的绿化苗木，其规格、质量达不到合同约定或设计要求时，须在种植季节以符合要求的苗木替代，工期不予顺延，由此造成的一切费用由中标人承担。

（6）苗木等运送到项目现场或招标人指定的场地后，由中标人负责保管，如有丢失或损坏等由中标人承担全部责任和损失。由于场地受限及交叉作业等原因，为配合项目整体施工部署，中标人可能需要对已就位苗木或机械设备进行多次搬运，中标人须无条件予以配合。

（7）中标人违反现行施工规范或操作规程施工，并拒绝整改或整改不及时的，或关键节点存在重大逾期风险的，视情节轻重，招标人有权按500-10000元/次对中标人进行处罚，同时有权组织第三方进场施工，由此所发生的费用由中标人承担，从工程结算款中直接扣除，结算款不足以支付该费用的，招标人有权向中标人追偿。

（8）因中标人原因（包括但不限于中标人分包、转包、材料供应、农民工工资、安全生产、文明施工、环境保护等）导致招标人作为被告或者第三人参加案件诉讼，招标人因此而支付或承担的诉讼费、律师费、差旅费、赔偿金、罚款等，均由中标人承担，并赔偿由此给招标人带来的其他损失，从工程结算款中直接扣除。

（9）中标人与本项目有关的管理人员或其雇佣人员、苗木供应商等出现扰乱公共秩序、上访等情形的，视情节轻重处中标人1-10 万元/次的罚款。

2、安全文明管理：

（1）中标人须严格按照安全施工有关规定，采取严格、科学的安全防护措施, 做到安全生产、文明施工，确保施工安全和第三者的安全，如中标人未履行上述义务，造成工程、财产损失和人身伤害，由中标人承担全部责任。

（2）中标人须服从现场管理，满足环保、城管、交警等部门最新环保要求，配备符合建设主管部门要求的环保设施，做到裸露土体和材料全覆盖，洒水降尘措施要到位，相关费用应包含在投标报价中，如因中标人原因造成项目被相关部门行政处罚，则所有责任由中标人承担。

（3）施工期间中标人对其派出的人员和设备的安全负全部责任，并为项目现场所有管理、施工及劳务人员购买意外伤害险和工伤保险，费用自理。

（4）中标人需自行处理绿化养护工作中所产生的绿化垃圾（如：枝叶、杂草等），包含但不仅限于堆放于工程建筑物周边及其附近道路、河道的施工堆积物等）全部清理出场，并符合行政主管部门相关环保要求，费用自理。

（5）中标人无条件完成施工期间因行政管理部门为保证安全、文明施工所提出的整改或合理化建议。并遵守有关交通法规，执行有关道路限速、限行、禁止超载的规定，并接受交通管理部门的监督和检查。

# 三、关于验收及其他

1、关于验收

中标人须完成本次招标范围内的所有内容，中标人须承担施工、验收等与之有关的一切事宜，确保验收合格，过程中发生的相关费用需考虑在总价中，不再另行计取。若因中标人原因导致相关验收没有通过，中标人须赔偿由此给招标人造成的经济损失（包含但不仅限于工期索赔等）。

2、关于养护

（1）养护期自工程竣工验收合格之日起计算。

（2）养护期内中标人须负责施肥、浇水、除草、病虫害防治、绿地卫生保洁等工作相关费用应考虑在报价中，不再另行支付。

（3）养护期内应达到《园林绿化养护技术等级标准》的一级养护标准。

3、其他

（1）中标人不得将业务转包或分包给其他单位或个人。

（2）若中标人无正当理由不履约，或在报价过程如中有围标、串标行为一经发现将没收本项目投标保证金，园林集团劳务类入库单位则从入库风险金中等额扣除。

四、付款说明：

1、本项目无工程预付款，工程总款70%为施工款，30%为养护款。

2、施工款的进度款按月支付，支付当月完成工程量的60%。工程竣工验收后，付至工程施工款的97%，工程施工款中余款3%作为质保金，待养护期满后且无质量争议一次性付清。

3、工程竣工验收后2年为养护期，养护期结束经移交验收合格，养护款一次性付清。

# 第四章 工程量清单

1. 工程量清单说明通则

1.1本工程量清单是根据采购文件中包括的、有合同约束力的图纸以及有关工程量清单的国家标准、行业标准、合同条款中约定的工程量计算规则编制。约定计量规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定计量单位。

1.2本工程量清单应与采购文件中的供应商须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求及图纸等一起阅读和理解。

1.3本工程量清单仅是投标报价的共同基础，实际工程计量和工程价款的支付应遵循合同条款的约定。

2. 投标报价说明通则

2.1工程量清单中的每一子目必须填入单价或价格，且只允许有一个报价。

2.2工程量清单中标价的单价或金额，应包括所需人工费、施工机械使用费、材料费、其他（运杂费、质检费、安装费、缺陷修复费、保险费，以及合同明示或暗示的风险、责任和义务等）费，以及管理费、利润、税金等，并考虑风险因素。

2.3工程量清单中供应商没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中。

2.4全费用综合单价报价，工程量清单组价。供应商编制响应文件时应对施工期间除可能出现的政策、施工环境和市场的变化以及由于采购人分期付款带来的资金占用风险等可能影响工程造价的因素，作出正确的评估，并体现到投标报价中。否则，造成的经济风险责任自负。尤其是工程材料，无论是政策变化还是市场变化引起的价格变动，工程实施中供应商不得要求调整（除非合同另有约定）。

2.5人工费工资标准应严格执行采购文件及相关规定；

2.6措施费：措施费计算按现行安徽省工程量清单费用标准执行以及采购文件报价格式文件要求计算。

2.7税金：供应商须按采购文件规定计算。

3. 工程量清单编制说明

3.1清单编制说明详见附件：

3.2补充说明：

- 工程量清单报价表

(详见附件)

# 第五章 响应文件格式

一、竞争谈判响应声明

代理机构：安徽城讯工程造价咨询有限公司

1、根据你方招标工程项目编号为（项目编号） 的  （项目名称）  工程竞争谈判采购文件，经考察项目现场和研究上述工程采购文件的投标须知、图纸、合同条款、工程量清单、相关技术要求及其他招标资料后，我方愿意以人民币（大写）                元(￥        )，并按上述图纸、合同条款、工程量清单技术要求及贵单位提供的其他招标资料要求承包上述工程的施工、竣工并承担任何质量缺陷保修责任。

2、如我方中标，我方保证本工程不转包、分包。

3、如我方中标，我方拟派       为本工程项目负责人，身份证号：      ，在本工程竣工前不予变更。

4、如我方中标，我方保证按合同中规定的开工日期开始施工，在投标工期内完工并交付全部工程，并确保该工程竣工验收质量达到      标准。

5、如果我方中标，我方将按照合同条款的规定提交履约保证金，并对此共同地和分别地承担责任。

6、我方同意所提交的响应文件，从采购文件规定的投标截止期开始，在投标有效期内有效，在此期间内如中标，我方将受此约束。

7、你方的中标通知书及采购文件和本响应文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

供应商：(盖章)

单位地址及邮政编码：

法定代表人（盖章）：

联系电话（传真）：

开户银行名称：

开户银行账号（基本账户）：

开户银行地址：

开户银行电话：

年    月    日

二、法定代表人授权委托书

（适用于授权委托人参加投标）

本授权委托书申明，我     (姓名)系          (供应商名称)的法定代表人，现授权委托     (姓名)为我方代理人，参加       (采购人名称)             (项目名称) 的投标活动。代理人在本项目的投标、开标、评审、合同谈判及合同的执行和保修保养时签署的一切文件和处理与之有关的一切事物，我均予以承认，并承担其法律后果。委托期限：自本委托书签发之日起，至本招标项目履约结束时止。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人：            （盖章或签字）

代理人身份证号码：                     联系电话：

性别:

年龄：

供应商：               (盖章)

法定代表人：             （盖章或签字）

法定代表人身份证号码：

签发日期:     年   月  日

须提供法定代表人及授权委托人身份证正反两面扫描件或复印件

三、法定代表人证明

（适用于法定代表人参加投标）

（法定代表人姓名）系              （供应商名称）法定代表人，职务为             （职务名称）。

特此证明。

法定代表人身份证号码：                    ；

供应商全称 (盖章)

年   月   日

须提供法定代表人身份证正反两面扫描件或复印件

### 四、澄清函（格式）

### 澄清函（评标委员会要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正）

项目名称：                                         项目编号：

| 需澄清的内容 | 供应商名称： |
| --- | --- |
| 供应商说明并签字 | 供应商盖章， 或者由法定代表人或其授权的代表签字： 日期： |
| 评标委员会意见 |  |
| 评标委员会签字 | 日期： |

### 五、投标报价表格式（详见工程量清单报价表）

六、企业相关证书及其他材料

1、营业执照（全部内容）复印件

2、投标保证金电子回单

3、其它相关资料复印件（供应商可以增加）

4、其他材料：谈判文件要求供应商提供的或供应商认为需要提供的其他内容（格式略）